Ärnäsheden Industriområde

* Aktuell information & viktiga datum om infrastrukturbyggnaden av Ärnäsheden industriområde.
* Vägarna på Ärnäsheden är nu belagda med första lagret asfalt, så kommer de att vara över vintern och en toppbeläggning görs när vädret tillåter i maj/ juni 2024.
* Under tiden fram till jul kommer dagvattenanläggning i söder att färdigställas samt att pumpstation för avlopp kommer monteras, därefter görs paus i entreprenaden.
* Entreprenaden med infrastruktur med DalaFrakt är besiktigad och godkänd.
* Vägunderhåll kommer under vintern skötas av Lima Besparingsskog.
* Fortsättningsvis under vinter och vår kommer indelning av tomter pågå, samt en del avverkning.